***“Sprint Backlog Release 1 Sprint 2”***

***PROYECTO: “Desarrollo de un sistema de gestión para pequeños productores agrícolas”***

Integrantes – Año 2023

| Legajo | Nombre | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| 1639201 | Cervantes Ortiz, Marisol Carolina | mari\_967@frba.utn.edu.ar |
| 1443331 | Gonzalez, Lourdes Ayelen | lourdesgonzalez@frba.utn.edu.ar |
| 1670475 | Iakantas, Gabriel Maximiliano | giakantas@frba.utn.edu.ar |
| 1633818 | Mazzarella, Chiara Betiana | cmazzarella@frba.utn.edu.ar |
| 1522220 | Olmedo Paco, Jhon Daniel | jhonpaco@frba.utn.edu.ar |

Profesores:

***Director de Cátedra:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del curso:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem, Ing. Claudio Crescentini.*

***Profesor a cargo del proyecto:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem, Ing. Claudio Crescentini, Ing. Emiliano Cortez.*

**Historial de Revisión**

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/07/23 | 1.0 | Creación del documento. | Project Manager;  Product Owner;  Desarrollador Senior;  Desarrolladores  Juniors | Gonzalez, Lourdes Ayelén ;  Iakantas, Gabriel Maximiliano  Cervantes Ortiz, Marisol Carolina ;  Mazzarella, Chiara Betiana ;  Olmedo Paco, Jhon Daniel ; |

***Sprint Backlog (Release 1, Sprint 2 - “Registro de ventas, compras y préstamos”)***

En el siguiente documento se detallan las historias de usuarios que el equipo de desarrollo estará trabajando en el orden de prioridades indicado y sus correspondientes tareas a realizar:

| **Product Backlog Item ID** | **Prioridad** | **Tareas a realizar** |
| --- | --- | --- |
| [R1-S2-HU1] Registrar y listar ventas | **1** | 1. **Desarrollar la pantalla ‘Mis Ventas’.** 2. **Implementar la pantalla de ingreso de una venta incluyendo por cada artículos su nombre, cantidad, unidad, precio por unidad. El sistema calculará el monto total de la transacción comercial.** 3. **Permitir la modificación de una venta en caso de haber cometido un error en el registro de los elementos ingresados.** 4. **Listar las ventas, filtrando estado (cobradas o no cobradas),fecha de inicio, fecha de finalización de la operación o un rango personalizado de fechas.** |
| [R1-S2-HU2] Registrar y listar compras | **2** | 1. **Desarrollar la pantalla ‘Mis Compras’.** 2. **Implementar la pantalla de ingreso de una compra : cada uno de los artículos que se incluyan en la misma, con el nombre del producto, cantidad, unidad, precio por unidad. El sistema debe calcular el monto total de la transacción comercial.** 3. **Permitir la modificación de una compra en caso de haber cometido un error en el registro de los elementos ingresados.** 4. **Listar las compras, filtrando por pagadas, no pagadas, fecha de inicio, fecha de finalización de la operación o un rango personalizado de fechas.** |
| [R1-S2-HU3] Registrar y listar préstamos | **3** | 1. **Desarrollar la pantalla para registrar un préstamo.** 2. **Implementar la carga de préstamos, indicando fecha, usuario y porcentaje de devolución del mismo.** 3. **Listar los préstamos, tanto los otorgados como los recibidos, filtrando por su estado (pagados, parcialmente pagados, no pagados), fecha de inicio, fecha de finalización de la operación o un rango personalizado de fechas.** 4. **El sistema debe permitir que se ingrese el pago de un préstamo.** |