***“Sprint Backlog Release 2 Sprint 1”***

***PROYECTO: “Desarrollo de un sistema de gestión para pequeños productores agrícolas”***

Integrantes – Año 2023

| Legajo | Nombre | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| 1639201 | Cervantes Ortiz, Marisol Carolina | mari\_967@frba.utn.edu.ar |
| 1443331 | Gonzalez, Lourdes Ayelen | lourdesgonzalez@frba.utn.edu.ar |
| 1670475 | Iakantas, Gabriel Maximiliano | giakantas@frba.utn.edu.ar |
| 1633818 | Mazzarella, Chiara Betiana | cmazzarella@frba.utn.edu.ar |
| 1522220 | Olmedo Paco, Jhon Daniel | jhonpaco@frba.utn.edu.ar |

Profesores:

***Director de Cátedra:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del curso:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem, Ing. Claudio Crescentini.*

***Profesor a cargo del proyecto:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem, Ing. Claudio Crescentini, Ing. Emiliano Cortez.*

**Historial de Revisión**

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/08/23 | 1.0 | Creación del documento. | Project Manager;  Product Owner;  Desarrollador Senior;  Desarrolladores  Juniors | Gonzalez, Lourdes Ayelén ;  Iakantas, Gabriel Maximiliano  Cervantes Ortiz, Marisol Carolina ;  Mazzarella, Chiara Betiana ;  Olmedo Paco, Jhon Daniel ; |

***Sprint Backlog (Release 2, Sprint 1 - “ Visualización del resumen de caja y elementos del almacén. Registro y autenticación de los usuarios”)***

En el siguiente documento se detallan las historias de usuarios que el equipo de desarrollo estará trabajando en el orden de prioridades indicado y sus correspondientes tareas a realizar:

| **Product Backlog Item ID** | **Prioridad** | **Tareas a realizar** |
| --- | --- | --- |
| [R2-S2-HU1] Registro y autenticación. | **1** | 1. **Desarrollar la pantalla de inicio de sesión para permitir a los usuarios ingresar con su cuenta de Google.** 2. **Registrar esta actividad en la base de datos.** |
| [R2-S2-HU2] Visualizar movimientos de la caja y de los elementos del almacén. | **2** | 1. **Desarrollar la pantalla de 'Mi Resumen' para mostrar los movimientos en la caja y de los elementos del almacén, incluyendo ingresos y egresos.** 2. **Habilitar el filtrado de movimientos según ingresos o egresos y por fecha.** |
| [R2-S2-HU3] Visualizar información relevante en la página principal de la aplicación para la toma de decisiones efectivas | **3** | 1. **Crear una página de inicio (principal) que incluya información del clima, las últimas compras realizadas, las últimas ventas efectuadas y las próximas tareas a llevar adelante.** |