***“Sprint Backlog Release 2 Sprint 2”***

***PROYECTO: “Desarrollo de un sistema de gestión para pequeños productores agrícolas”***

Integrantes – Año 2023

| Legajo | Nombre | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| 1639201 | Cervantes Ortiz, Marisol Carolina | mari\_967@frba.utn.edu.ar |
| 1443331 | Gonzalez, Lourdes Ayelen | lourdesgonzalez@frba.utn.edu.ar |
| 1670475 | Iakantas, Gabriel Maximiliano | giakantas@frba.utn.edu.ar |
| 1633818 | Mazzarella, Chiara Betiana | cmazzarella@frba.utn.edu.ar |
| 1522220 | Olmedo Paco, Jhon Daniel | jhonpaco@frba.utn.edu.ar |

Profesores:

***Director de Cátedra:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del curso:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem, Ing. Claudio Crescentini.*

***Profesor a cargo del proyecto:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem, Ing. Claudio Crescentini, Ing. Emiliano Cortez.*

**Historial de Revisión**

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/10/23 | 1.0 | Creación del documento. | Project Manager;  Product Owner;  Desarrollador Senior;  Desarrolladores  Juniors | Gonzalez, Lourdes Ayelén ;  Iakantas, Gabriel Maximiliano;  Cervantes Ortiz, Marisol Carolina ;  Mazzarella, Chiara Betiana ;  Olmedo Paco, Jhon Daniel ; |

***Sprint Backlog (Release 2, Sprint 2 - “Gestión de los elementos del almacén y de las tareas”)***

En el siguiente documento se detallan las historias de usuarios que el equipo de desarrollo estará trabajando en el orden de prioridades indicado y sus correspondientes tareas a realizar:

| **Product Backlog Item ID** | **Prioridad** | **Tareas a realizar** |
| --- | --- | --- |
| [R2-S2-HU1] Gestionar tareas | **1** | 1. **Desarrollar la pantalla "Mis Tareas" para la creación de nuevas tareas, permitiendo asignación de trabajadores y prioridades.** 2. **Permitir establecer tareas como realizadas.** 3. **Implementar la edición de las tareas, así como la posibilidad de borrarlas.** 4. **Crear una lista de todas las tareas con opciones de filtrado por prioridad (alta, baja, hechas) y fecha (atrasadas, hoy y futuras).** |
| [R2-S2-HU2] Gestionar los elementos del almacén | **2** | 1. **Desarrollar la pantalla 'Mi Almacén' para listar todos los elementos del almacén.** 2. **Permitir agregar elementos al almacén.** |