***“Product Backlog”***

***PROYECTO: “Desarrollo de un sistema de gestión para pequeños productores agrícolas”***

Integrantes – Año 2023

| Legajo | Nombre | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| 1639201 | Cervantes Ortiz, Marisol Carolina | mari\_967@frba.utn.edu.ar |
| 1443331 | Gonzalez, Lourdes Ayelen | lourdesgonzalez@frba.utn.edu.ar |
| 1670475 | Iakantas, Gabriel Maximiliano | giakantas@frba.utn.edu.ar |
| 1633818 | Mazzarella, Chiara Betiana | cmazzarella@frba.utn.edu.ar |
| 1522220 | Olmedo Paco, Jhon Daniel | jhonpaco@frba.utn.edu.ar |

Profesores:

***Director de Cátedra:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del curso:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem, Ing. Claudio Crescentini.*

***Profesor a cargo del proyecto:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem, Ing. Claudio Crescentini, Ing. Emiliano Cortez.*

**Historial de Revisión**

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/06/23 | 1.0 | Creación del documento | Product Owner  Project Manager  Desarrollador Senior | Gabriel Iakantas;  Lourdes Gonzalez;  Marisol Cervantes |
| 24/06/23 | 2.0 | Revisión del product backlog en el Release 1 - Sprint 1. Se agrega módulo de préstamos, movimientos, compras e historia de usuario para el tutorial | Product Owner  Project Manager  Desarrollador Senior | Gabriel Iakantas;  Lourdes Gonzalez;  Marisol Cervantes |
| 15/07/23 | 3.0 | Revisión de la planificación de los releases en función de la retroalimentación de los agricultores familiares en las entrevistas realizadas | Product Owner  Project Manager  Desarrollador Senior | Gabriel Iakantas;  Lourdes Gonzalez;  Marisol Cervantes |
| 13/10/23 | 4.0 | Cambios en el documento por modificación en las historias de usuario. | Product Owner  Project Manager  Desarrollador Senior | Gabriel Iakantas;  Lourdes Gonzalez;  Marisol Cervantes |
| 03/11/23 | 5.0 | Modificaciones en fecha del último release. | Product Owner  Project Manager  Desarrollador Senior | Gabriel Iakantas;  Lourdes Gonzalez;  Marisol Cervantes |

Product Backlog

En el siguiente documento se detallan las historias de usuarios que el equipo de desarrollo estará trabajando en el orden de prioridades indicado:

| **Prioridades** | **Historia de usuario** | **Estimado** |
| --- | --- | --- |
| 1 | [R1-S1-HU1] Agregar trabajadores en la aplicación | Release 1, Sprint 1 (13/06/2023 - 19/07/2023) |
| 2 | [R1-S1-HU2] Registrar y listar tipos de cultivos ( o tipos de semillas de los cultivos) | Release 1, Sprint 1 (13/06/2023 - 19/07/2023) |
| 3 | [R1-S1-HU3] Registrar y listar plantaciones | Release 1, Sprint 1 (13/06/2023 - 19/07/2023) |
| 4 | [R1-S2-HU1] Registrar y listar ventas | Release 1, Sprint 2 (19/07/2023 - 23/08/2023) |
| 5 | [R1-S2-HU2] Registrar y listar compras | Release 1, Sprint 2 (19/07/2023 - 23/08/2023) |
| 6 | [R1-S2-HU3] Registrar y listar préstamos | Release 1, Sprint 2  (19/07/2023 -23/08/2023) |
| 7 | [R2-S1-HU1] Registro y autenticación. | Release 2, Sprint 1  (24/08/2023 - 28/09/2023) |
| 8 | [R2-S1-HU2] Visualizar movimientos de la caja y de los elementos del almacén. | Release 2, Sprint 1  (24/08/2023 - 28/09/2023) |
| 9 | [R2-S1-HU3] Visualizar información relevante en la página principal de la aplicación para la toma de decisiones efectivas. | Release 2, Sprint 1  (24/08/2023 - 28/09/2023) |
| 10 | [R2-S2-HU1] Gestionar tareas | Release 2, Sprint 2  (28/09/2023 - 13/11/2023) |
| 11 | [R2-S2-HU2] Gestionar los elementos del almacén | Release 2, Sprint 2  (28/09/2023 - 13/11/2023) |