**“Documento de Roles y Responsabilidades”**

***PROYECTO: “Desarrollo de un sistema de gestión para pequeños productores agrícolas”***

Integrantes – Año 2023

| Legajo | Nombre | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| 1639201 | Cervantes Ortiz, Marisol Carolina | mari\_967@frba.utn.edu.ar |
| 1443331 | Gonzalez, Lourdes Ayelen | lourdesgonzalez@frba.utn.edu.ar |
| 1670475 | Iakantas, Gabriel Maximiliano | giakantas@frba.utn.edu.ar |
| 1633818 | Mazzarella, Chiara Betiana | cmazzarella@frba.utn.edu.ar |
| 1522220 | Olmedo Paco, Jhon Daniel | jhonpaco@frba.utn.edu.ar |

*Profesores:*

***Director de Cátedra:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del curso:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem, Ing. Claudio Crescentini*

***Profesor a cargo del proyecto:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem, Ing. Claudio Crescentini , Ing. Emiliano Cortéz*

Historial de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/05/23 | 1.0 | Creación de Documento | Project Manager  Product Owner | Lourdes Ayelen Gonzalez,  Gabriel Maximiliano Iakantas |
| 10/11/23 | 2.0 | Se agregaron entregables faltantes. | Project Manager  Product Owner | Lourdes Ayelen Gonzalez,  Gabriel Maximiliano Iakantas |

**Roles y Responsabilidades del equipo del Proyecto**

| **Objetivo del Documento** |
| --- |
| El siguiente documento tiene como objetivo explicitar la responsabilidad de cada rol en los distintos documentos y entregables del proyecto |
| **Roles que intervienen en el Proyecto:** |
| * Project Manager (PM) * Product Owner (PO) * Scrum Master (SM) * Desarrollador Senior (DS) * Desarrollador Junior (DJ) * Comité directivo (CD) |
| **Matriz de Roles y Responsabilidades** |
| A continuación, se describen las responsabilidades de cada rol del equipo del proyecto, con cada entregable y/o paquete de trabajo:   | Entregables | PM | PO | SM | DS | DJ | CD | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Etapa Gestión** | | | | | | | | Acta del Proyecto | **E** | **P** | **-** | **-** | **-** | **A, F** | | Business Model Canvas | **E** | **P** | **-** | **-** | **-** | **A, F** | | Documento de Estimación de Costos | **E** | **P** | **-** | **-** | **-** | **A, F** | | Estudio de Factibilidad | **E** | **P** | **-** | **-** | **-** | **A, F** | | Documento de Habilidades y Competencias | **E** | **P** | **-** | **-** | **-** | **A, F** | | Documento de Roles y Responsabilidades | **E** | **P** | **-** | **-** | **-** | **A, F** | | Documento de Gestión de Riesgos | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** | **A, F** | | Matriz de Comunicaciones | **E** | **P** | **-** | **-** | **-** | **A, F** | | WBS | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** | **A, F** | | Documento de Release Plan | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** | **A, F** | | Documento para el Concurso de Ideas del INTA | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** | **A, F** | | Videos para el Concurso de Ideas de INTA | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** | **A, F** | | Presentación para CoNaIISI 2023 | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** | **A, F** | | Informe de Avances | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** | **A, F** | | **Etapa análisis** | | | | | | | | Product Backlog | **P** | **E** | **P** | **P** |  |  | | Documento de Definición de perfil de Usuarios | **P** | **E** | **-** | **-** | **-** | **A, F** | | Documento de Entrevistas | **P** | **E** | **-** | **-** | **-** | **A, F** | | Story Mapping | **P** | **E** | **P** | **-** | **-** | **A, F** | | Historias de Usuario | **P** | **E** | **P** | **P** | **-** | **A, F** | | Informe de Avances | **P** | **E** | **P** | **-** | **-** | **A, F** | | **Etapa diseño** | | | | | | | | Documento de Esquema de Datos | **I** | **I** | **P** | **E** | **P** | **A, F** | | Diagrama de Clases | **I** | **I** | **P** | **E** | **P** | **A, F** | | Paper para CoNaIISI | **E** | **P** | **-** | **-** | **-** | **A, F** | | Presentación Comercial | **E** | **P** | **-** | **-** | **-** | **A, F** | | Póster versión A3 | **E** | **P** | **-** | **-** | **-** | **A, F** | | Documento de Arquitectura | **-** | **I** | **P** | **E** | **P** | **A, F** | | Prototipo de Interfaces de Usuario | **C** | **C** | **P** | **E** | **P** | **A, F** | | Informe de avances | **P** | **E** | **P** | **P** | **P** | **A, F** | | **Etapa Desarrollo** | | | | | | | | Sprint Backlog (Release 1, Sprint 1) | **C** | **I** | **C** | **P** | **E** | **A, F** | | Sprint Backlog (Release 1, Sprint 2) | **C** | **I** | **C** | **P** | **E** | **A, F** | | Sprint Backlog (Release 2, Sprint 1) | **C** | **I** | **C** | **P** | **E** | **A, F** | | Sprint Backlog (Release 2, Sprint 2) | **C** | **I** | **C** | **P** | **E** | **A, F** | | Resumen del Sprint 1 - Release 1 |  | **I** |  | **E** | **P** | **A, F** | | Resumen del Sprint 2 - Release 1 |  | **I** |  | **E** | **P** | **A, F** | | Resumen del Sprint 1 - Release 2 |  | **I** |  | **E** | **P** | **A, F** | | Resumen del Sprint 2 - Release 2 |  | **I** |  | **E** | **p** | **A, F** | | Informe de Avances | **P** | **P** | **P** | **E** | **P** | **A, F** | | **Etapa de implementación** | | | | | | | | Sistema de Gestión para Pequeños Productores Agrícolas | **P** | **P** | **-** | **E** | **P** | **A, F** | | Manual de Usuario | **P** | **E** | **-** | **P** | **P** | **A, F** | | Informe de Avances | **E** | **P** | **-** | **P** | **P** | **A, F** | | **Etapa de cierre** | | | | | | | | Lecciones Aprendidas y Cierre del Proyecto | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** | **A, F** | | **Etapa de Evaluación** | | | | | | | | Tablero de Control 1 | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** | **A, F** | | Tablero de Control 2 | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** | **A, F** | | Tablero de Control 3 | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** | **A, F** | | Tablero de Control 4 | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** | **A, F** |   *En donde:*  *E – Elabora*  *A - Aprueba (aprobación del usuario o interesado del entregable)*  *C - Controla (realiza QA del documento)*  *I - Es consultado*  *P - Participa (en la elaboración del entregable)*  *F - Firma (aprobación de la cátedra)* |

Aprobación:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Docente a cargo del Proyecto

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Docente a cargo del Proyecto

(Aclaración: la aprobación del documento, estará dada por los docentes a cargo del proyecto una vez que se considere que no debiera tener más modificaciones).