## Slide 1: Tablero de Control Integrado Informe de Seguimiento Bimestral del 22/06/2023 Ma. Ing. Gabriela Salem - UTN FRBA 2023

## Slide 2: Tablero de control integrado
Lourdes Gonzalez | G. Salem C. Crescentini E. Cortez | Etapa de Diseño 44% | Etapa de Desarrollo 21/06/2023 | 09/11/2023 22%
RESPONSABLE | DOCENTES | SITUACIÓN ACTUAL | PRÓXIMO HITO | OBJETIVO
AgroAgil

## Slide 3
5301
AgroAgil
Responsable de Proyecto: Lourdes Gonzalez
Docentes: G. Salem, C. Crescentini, E. Cortez
Avance
Puntos de Atención
Fechas del Proyecto
Inicio: 16/05/2023
Fin Estimado: 09/11/2023
Esperado: 22%
Real: 22%
Prototipo de interfaz de usuario (20/06/2023)
Continua con el diseño de la interfaz de usuario donde se plasma cómo el usuario ve y usa la aplicación.
Release 1 - Sprint 1 - Planificando sprint (21/06/2023)
Revisar product backlog
Elaborar sprint planning
Riesgo: No todos los miembros del equipo cuentan con experiencia en las tecnologías elegidas
Impacto: Medio. Probabilidad de Ocurrencia: Alta.
Desarrollar un sistema de gestión para pequeños productores agrícolas.
Gestionar las actividades que llevan adelante los productores y trabajadores de la agricultura familiar.
Se tendrán que tomar decisiones con respecto a la experiencia del usuario para que sea fácil e intuitiva de usar. Los miembros del equipo deberán hacer cursos de las tecnologías a usar.
Plan de Trabajo
Avances
Decisiones Importantes
Objetivo del Producto
Objetivo del Proyecto
Puntos de Atención